Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ленский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

за 3 квартал (нарастающим)  2014 года

| Номер меропри-ятия про-грам-мы | Наименование мероприятия (объекта) | Глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов бюджетной классификации | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Процент выполнения мероприятия | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | областной бюджет | Бюджет МО «Ленский район» | Бюджеты поселений | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | Предусмотре-но распо-ряже-нием о программе | утверждено реше-нием о бюджете МО «Ленский район» на 2014 год | предусмотрено уточненной бюджетной рос-писью на 2014 год | Испол-нено (кассо-вые расходы) | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов учета воды |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по экономии электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка общедомовых приборов учета воды |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 100 | Установлено 25 приборов |
| 6 | Установка общедомовых приборов учета электроэнергии |  | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 700 | 100 | Установлено 35 приборов |
| 7 | Мероприятия по снижению теплопотерь здания |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 100 |  |
| 9 | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и экономии теплоэнергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт участков теплосетей к жилфонду МО «Урдомское» |  | 1609,028 | 1206,2 | 1175,828 | 773,0 |  |  |  |  | 433,2 | 433,2 |  |  | 75 | Снижение цены контракта во время торгов |
| 11 | Капитальный ремонт котельной №2 (демонтаж) п. Сойга |  | 85,653 | 0 | 68,522 | 0 |  |  |  |  | 17,131 | 0 |  |  | 0 | Отсутствие источников финансирования в бюджете МО «Сойгинское» |
| 12 | Капитальный ремонт теплотрассы п. Сойга (замена участков теплотрассы) |  | 2633,627 | 0 | 2106,901 | 0 |  |  |  |  | 526,726 | 0 |  |  | 0 | Отсутствие источников финансирования в бюджете МО «Сойгинское» |
| 13 | Капитальный ремонт теплотрассы п. Литвиново (замена участков теплотрассы) |  | 2415,916 | 0 | 1932,,732 | 0 |  |  |  |  | 483,184 | 0 |  |  | 0 | Отсутствие источников финансирования в бюджете МО «Сойгинское» |
| 14 | Капитальный ремонт котельной «ОРС» с.Яренск (замена котла, установка преобразователя, установка золоуловителя и дымососа, замена дымовой трубы.) |  | 1277,302 | 257,302 | 1020,0 | 0 |  |  |  |  | 257,302 | 257,302 |  |  | 20,1 |  |
| 15 | Капитальный ремонт котельной «ЦРБ» с.Яренск (замена центробежного насоса, запорной арматуры. |  | 188,138 | 188,138 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | 38,138 | 38,138 |  |  | 100 | Выполнено |
| 16 | Капитальный ремонт котельной «Детский дом» с.Яренск (замена центробежного насоса, замена запорной арматуры |  | 188,138 | 188,138 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | 38,138 | 38,138 |  |  | 100 | Выполнено |
| 17 | Капитальный ремонт здания водонапорной башни (восстановительные работы после пожара и электромонтажные работы) в МО «Урдомское» |  | 2243,982 | 0 | 1795 | 0 |  |  |  |  | 448,982 | 0 |  |  |  | Запланировано на 4 квартал |
|  | Мероприятия по снижению теплопотерь здания |  | 3823,3 | 0 |  |  | 3823,3 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и экономии теплоэнергии |  | 718,7 | 0 |  |  | 718,7 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  | 16153,784 | 2809,778 | 8398,983 | 1073 | 4542 |  |  | 0 | 2242,801 | 766,778 | 970 | 970 | 17,4 |  |

Зав отделом ПС, СХ                                                                          А.В. Леушев