П Л А Н

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО «Ленский муниципальный район»

| № п/п | Место- положение | Наимено- вание объектов, сооружений или вида работ | Планы, программы, иные документы, предусматривающие создание объектов, сооружений или вида работ | Ответственный исполнитель (организация) | Источник финансирования (федеральный, областной, местный бюджет, внебюджетные средства, заемные средства) | Лимит финансирования (тыс. руб.) | Срок завершения строительства, проектирования (план) | Текущее состояние | Требуемые мощности потребления энергетических ресурсов | Цель предоставления информации | Фактический адрес (для линейных объектов – точка привязки) | МО/ИОГВ предоставившее информацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1 | Ленский район | Строительство автомобиль-ной дороги Котлас – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково | Государственная программа Архангельскойобласти «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | ГКУ Архангель-ской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Областной бюджет | 406 993,50 | 2018 -2019 годы | не реализу-ется | нет | для включения в план |  | Агентство по транспорту Архангельской области |
| 2 | Ленский район МО «Урдом-ское» | Проектирова-ние и реконструкция (строительство) мостового перехода через реку «Медвежка» на автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на 22 км автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья» | Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | МО «Ленский муниципаль-ный район» | Областной бюджет, муници-пальный бюджет | Не определен | Разработ-ка проекта в 2017 году | Не реализует-ся | нет | для включения в план |  | Ленский МР |
| 3 | Ленский район МО «Урдом-ское | Проектирова-ние и реконструкция (строительство) мостового перехода через реку «Быстрая» на автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на 22 км автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья» | Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | МО «Ленский муниципаль-ный район» | Областной бюджет, муниципальный бюджет | Не определен | Разработ-ка проекта в 2017 году | Не реализует-ся | нет | Для включения в план |  | Ленский МР |
| 4 | Ленский район МО «Урдом-ское | Проектирова-ние и реконструкция (строительство) мостового перехода через реку «Нижняя Ель» на автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на 22 км автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья» | Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | МО «Ленский муниципаль-ный район» | Областной бюджет, муници-пальный бюджет | Не определен | Разработ-ка проекта в 2017 году | Не реализует-ся | нет | Для включения в план |  | ЛенскийМР |
| 5 | Ленский район | Проектирова-ние и строительство понтонной переправы через р.Вычегда на 131 км д.Урдома -Паламыш | Стратегия развития МО «Ленский муниципальный район» до 2020 года | МО «Ленский муниципаль-ный район» | Областной бюджет, муници-пальный бюджет | Около 200000,0 | Разработ-ка проекта и строительство в 2017 -2020 годы | Не реализует-ся | нет | Для включения в план |  | Ленский МР |
| II. Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |
| 1. | Ленский район МО «Сафроновское» | Полигон для размещения и утилизации ТБО ПО в МО «Сафроновское» | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» | Отдел градостро-ительства земельных и имуществен-ных отношений Администра-ции района | Федераль-ный, областной и местный бюджеты | 102000 | Проектирование 2017 год | Офрмле-ние земель-ного участка | До 15 кВт | для включения в план |  | Ленский МР |
| 2. | Ленский район п.Урдо-ма | Строительство газопровода распредели-тельного от ГРС «КС-13» до ул.П.Морозова (1 этап строительства) | Инвестиционная программа ОАО «Газпром газораспределение» | ОАО «Газпром газораспределение» | Внебюджетные средства | 72628,98 | 2015-2016 годы | Пройдена госэкспер-тиза ПСД |  | для включения в план |  | Ленский МР Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области |
| 3. | Ленский район п.Урдо-ма | Строительство газопровода распределительного низкого давления по ул.Новая | Инвестиционная программа ОАО «Газпром газораспределение» | ОАО «Газпром газораспределение» | Внебюджетные средства | 1509,21 | 2015 -2016годы | Пройдена госэкспер-тиза ПСД |  | для включения в план |  | Ленский МР Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области |
| 4. | Ленский район п.Урдо-ма | Реконструкция газопроводы распредели-тельные | Инвестиционная программа ОАО «Газпром газораспределение» | ОАО «Газпром газораспределение» | Внебюджетные средства | 3216,84 | 2015-2017 годы | ПСД |  | для включения в план |  | Ленский МР Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области |
| 5 | Ленский район с.Яренск | Строительство газопровода распредели-тельного низкого давления по ул. Таежная, Кирпичная, пер.Глотова, пер.Торкова, пер.Сосновый, ул.Пермская от ул.Юбилейная до ул.Кр.Парти-зан в с.Яренск | Инвестиционная программа ОАО «Газпром газораспределение», Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» | ОАО «Газпром газораспреде-ление» | Внебюджетные средства | 7018,57 | Строительство 2015 -2016годы | Пройдена госэкспер-тиза ПСД |  | для включения в план |  | Ленский МР Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области |
| 6 | Ленский район с.Яренск | Строительство 5-ти блочно-модульных котельных с реконструкци-ей тепловых сетей | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» | Администрация МО «Ленский муниципаль-ный район», инвестор | Внебюджетные средства | 122400 | Строительство, 2016-2017 годы | Имеется проектно-сметная документация | До 15 кВт | для включения в план |  | Ленский МР |
| 7 | Ленский район с.Яренск | Реконструкция водопроводных сетей и станции водозабора | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» | Администра-ция МО «Ленский муниципальный район» | Федераль-ный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 190000 | Реконструкция, 2018-2020 годы | Имеется проектно-сметная документация и госэкспер-тиза | До 15 кВт | для включения в план |  | Ленский МР |
| 8 | Ленский район с.Яренск | Реконструкция канализацион-ных очистных сооружений и сетей | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» | Администра-ция МО «Ленский муниципальный район» | Федераль-ный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | Не определен | Разработка проекта и реконст-рукция, 2017-2019 годы | Не реализу-ется | нет | для включения в план |  | Ленский МР |
| 9 | Ленский район п.Урдо-ма | Реконструкция канализацион-ных очистных сооружений и сетей | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» | Администра-ция МО «Ленский муниципальный район» | Федераль-ный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | Не определен | Разработ-ка проекта и реконст-рукция, 2017-2019 годы | Не реализу-ется |  | для включения в план |  | Ленский МР |
| 10 | Ленский район МО «Козьминское» с.Козьми-но | Реконструкция канализацион-ных очистных сооружений и сетей | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» | Администра-ция МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет, местный бюджет | 1900,0 | Разработ-ка проекта и реконст-рукция, 2017-2019 годы | Не реализу-ется |  | для включения в план |  | Ленский МР |
| 11 | Ленский район МО «Козьминское» с.Лена | Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с.Лена | Схема территориального планирования МО «Ленский муниципальный район» | Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | Федераль-ный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | Не определен | Разработка проекта и строительство 2017-2020 годы | Не реализует-ся |  | для включения в план |  | Ленский МР |
| III. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| IV. Объекты социальной инфраструктуры |  |  |
| 1 | Ленский район пос. Урдома | Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | министерство промышленности и строительства Архангельской области | ОБ, МБ | 187 000,0 | 2018 год | Проведена госэкспер-тиза ПСД | Электричество – 130 кВт; Тепло – 0,297 Гкал/ч | для включения в план |  | Министерство образования и науки Архангельской области |
| 2 | Ленский район, п. Урдома | Строительство школы на 860 учащихся в п. Урдома Ленского района | Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" | министерство промышленности и строительства Архангельской области | областной, местный бюджет, внебюджетные источники | ОБ –8000,0 МБ – 106100,0 | 2016 год | Завершена коробка здания, кровля. | Электричество – 427,0 кВт; Тепло – 1,35 Гкал/ч | для включения в план |  | Министерство промышленности и строительства Архангельской области |
| 3 | Ленский район , с.Яренск | Строительство начальной школы на 320 мест в с.Яренск | Муниципальная программа «Развитие образования Ленского муниципального района на 2015-2018 годы» | министерство промышлен-ности и строительства Архангельской области | Федераль-ный, областной, местный бюджет | 332500,0 | Привязка типового проекта, строительство 2016-2018 | Отведен земельный участок | Электричество - 250 кВт, тепло - 0,5 Гкал/ч | для включения в план |  | Ленский МР |
| 4 | Ленский район, с.Яренск | Строительство плоскостного сооружения, мини футбольное поле с искусственным покрытием | МП «Физическая культура и спорт» на 2014-2016 годы» | МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, местный бюджет | 2500,0 | Разработ-ка ПСД, строительство 2017-2018 годы | Земельный участок отведен | Электричес-тво - до 15 кВт | для включе-ния в план |  | Ленский МР |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ленский район, с.Яренск | Восстановле-ние здания бывшего Высшего начального училища для размещения Центра народной культуры и туризма | МП « Развитие сферы культуры в МО «Ленский муниципальный район» на 2015-2017 годы» | МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | 15000,0 | 2017-2019 годы | Разработа-на ПСД, проведена экспертиза сметной документации | До 15 кВт | Для включе-ния в план |  |  |
| V. Объекты инновационной инфраструктуры |  |  |
| VI. Инвестиционные объекты |  |  |
| 1 | Ленский район с.Яренск | Строительство здания шиномонтажа и 5 гаражных боксов | Стратегия развития МО «Ленский муниципальный район» до 2020 года | ИП Холопов О.Л. | Внебюджет-ные средства |  | 2017 год | Сдан первый этап | До 15 кВт | для включе-ния в план |  | Ленский МР |

_____________