П Л А Н

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО «Ленский муниципальный район»

| № п/п | Место- положение | Наимено- вание объектов, сооружений или вида работ | Планы, программы, иные документы, предусматривающие создание объектов, сооружений или вида работ | Ответственный исполнитель (организация) | Источник финансирования (федеральный, областной, местный бюджет, внебюджетные средства, заемные средства) | Лимит финансирования (тыс. руб.) | Срок завершения строительства, проектирования (план) | Текущее состояние | Требуемые мощности потребления энергетических ресурсов | Цель предоставления информации | Фактический адрес (для линейных объектов – точка привязки) | МО/ИОГВ предоставившее информацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1 | Ленский район | Строительство автомобиль-ной дороги Котлас – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково | Государственная программа Архангельскойобласти «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | ГКУ Архангель-ской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Областной бюджет | 406 993,50 | 2018 -2019 годы | не реализу-ется | нет | для включения в план |  | Министерство транспорта Архангельской области |
| 2 | Ленский район МО «Урдом-ское» | Проектирова-ние и реконструкция (строительство) мостового перехода через реку «Медвежка» на автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на 22 км автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья» | Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | МО «Ленский муниципаль-ный район» | Областной бюджет, муници-пальный бюджет | Не определен | Разработ-ка проекта в 2018 году | Не реализует-ся | нет | для включения в план |  | Ленский МР |
| 3 | Ленский район МО «Урдом-ское | Проектирова-ние и реконструкция (строительство) мостового перехода через реку «Быстрая» на автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на 22 км автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья» | Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | МО «Ленский муниципаль-ный район» | Областной бюджет, муниципальный бюджет | Не определен | Разработ-ка проекта в 2018 году | Не реализует-ся | нет | Для включения в план |  | Ленский МР |
| 4 | Ленский район МО «Урдом-ское | Проектирова-ние и реконструкция (строительство) мостового перехода через реку «Нижняя Ель» на автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на 22 км автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья» | Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | МО «Ленский муниципаль-ный район» | Областной бюджет, муници-пальный бюджет | Не определен | Разработ-ка проекта в 2018 году | Не реализует-ся | нет | Для включения в план |  | ЛенскийМР |
| II. Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |
| 1. | Ленский район МО «Сафроновское» | Полигон для размещения и утилизации ТБО ПО в МО «Сафроновское» | ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы) | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | Федераль-ный, областной, бюджеты, внебюджетные средства | 114600,0 | Проектирование 2018 год | Офрмле-ние земель-ного участка | До 15 кВт | для включения в план |  | Ленский МР |
| 2. | Ленский район п.Урдо-ма | Строительство газопровода распределительного д.Сафроновка | Инвестиционная программа «Газификация Архангельской области на 2015-2018 годы, финансируемая за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Архангельск» | ООО «Газпром газораспределение Архангельск» | Внебюджетные средства | 3183,9 | 2017год | Пройдена госэкспер-тиза ПСД |  | для включения в план |  | Ленский МР |
| 3 | Ленский район с.Яренск | Капитальный ремонт водопроводных сетей | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2014-2020 годы» | Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | 21000,0 | 2017 год | Имеется экспертиза смет | нет | для включения в план |  | Ленский МР |
| 4 | Ленский район п.Урдо-ма | Реконструкция канализацион-ных очистных сооружений и сетей | Муниципальная программа | Администра-ция МО «Урдомское» | областной бюджет, местный бюджет | Не определен | Разработ-ка проекта и реконст-рукция, 2017-2019 годы | Не реализу-ется |  | для включения в план |  | Ленский МР |
| 5 | Ленский район МО «Козьминское» с.Козьми-но | Реконструкция канализацион-ных очистных сооружений и сетей | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» | Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | областной бюджет, местный бюджет | 1900,0 | Разработ-ка проекта и реконст-рукция, 2018-2019 годы | Не реализу-ется |  | для включения в план |  | Ленский МР |
| 6 | Ленский район МО «Козьминское» с.Лена | Строительство котельных и тепловых сетей в с.Лена | Схема территориального планирования МО «Ленский муниципальный район» | Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | областной бюджет, местный бюджет, средства инвесторов | Не определен | Разработка проекта и строительство 2018-2020 годы | Не реализует-ся |  | для включения в план |  | Ленский МР |
| III. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| IV. Объекты социальной инфраструктуры |  |  |
| 1 | Ленский район пос. Урдома | Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | Министерство образования и науки АО, министерство строительства и архитектуры АО, Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | Областной бюджет, местный бюджет | 187 000,0 | 2018 год | Проведена госэкспер-тиза ПСД | Электричество – 130 кВт; Тепло – 0,297 Гкал/ч | для включения в план |  | Министерство образования и науки Архангельской области |
| 2 | Ленский район , с.Яренск | Строительство начальной школы на 320 мест в с.Яренск | Областная программа, направленная на создание новых мест в общеобразовательных организациях Архангельской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы | Министерство образования и науки АО, министерство строительства и архитектуры АО, Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | Федераль-ный, областной, местный бюджет | 332500,0 | Привязка типового проекта, строительство 2018-2020 годы | Отведен земельный участок | Электричество - 250 кВт, тепло - 0,5 Гкал/ч | для включения в план |  | Министерство образования и науки Архангельской области, Ленский МР |
| 3 | Ленский район, с.Яренск | Строительство плоскостного сооружения, мини футбольное поле с искусственным покрытием | МП «Развитие физической культуры, спорта, туризма, повышение эффективности реализации молодежной и семейной политики в МО «Ленский муниципальный район» (2017-2019 годы)» | Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | Областной бюджет, местный бюджет | 2500,0 | Разработ-ка ПСД, строительство 2018-2019 годы | Земельный участок отведен | Электричес-тво - до 15 кВт | для включе-ния в план |  | Ленский МР |
| V. Объекты инновационной инфраструктуры |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |