**АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 5 марта 2015 года № 109

с.Яренск

**Об утверждении правил принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности**

**МО «Ленский муниципальный район»**

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет:

 1. Утвердить прилагаемые правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности МО «Ленский муниципальный район».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по вопросам экономики и инфраструктурного развития.

Глава МО «Ленский муниципальный район» А.Г.Торков

Утверждены

постановлением Администрации МО

«Ленский муниципальный район»

от 5 марта 2015 года № 109

**Правила**

**принятия решений о подготовке и реализации**

**бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности**

**МО «Ленский муниципальный район»**

1. Общие положения

 1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета МО «Ленский муниципальный район», в том числе за счет межбюджетных субсидий из областного и федерального бюджетов, в объекты капитального строительства муниципальной собственности МО «Ленский муниципальный район» и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность МО «Ленский муниципальный район» (далее соответственно - объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности МО «Ленский муниципальный район» (далее - решение).

 2. Подготовка проекта решения осуществляется главным распорядителем средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» в отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества (далее - главный распорядитель).

 В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

 3. Не допускается при исполнении бюджета МО «Ленский муниципальный район» предоставление бюджетных инвестиций на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации) объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидий на капитальные вложения.

 Принятие решения о предоставлении инвестиций на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации) объектов капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидий на бюджетные инвестиции).

 4. Отбор объектов капитального строительства, в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации) которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом:

 приоритетов и целей социально-экономического развития МО «Ленский муниципальный район»» исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития МО «Ленский муниципальный район», концепций и стратегий развития МО «Ленский муниципальный район» на среднесрочный и долгосрочный периоды;

 поручений Главы МО «Ленский муниципальный район»;

 оценки эффективности использования средств бюджета МО «Ленский муниципальный район», направляемых на капитальные вложения.

 5. Проект решения должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества:

 наименование объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества;

 направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, приобретение);

 наименование главного распорядителя средств бюджета МО «Ленский муниципальный район»;

 наименование отрасли;

 мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

 срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

 сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества с указанием объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подготовку исходно-разрешительной документации, если субсидия на указанные цели предоставляется (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

 общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта с указанием объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подготовку исходно-разрешительной документации, если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляется (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

 распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта и источникам его финансового обеспечения с указанием объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подготовку исходно-разрешительной документации, если бюджетные инвестиции на указанные цели предоставляется (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

 В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства бюджета МО «Ленский муниципальный район» соответственно на корректировку этой документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации, подготовку исходно-разрешительной документации.

 6. Главный распорядитель направляет проект решения с пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием в отдел экономики и прогнозирования Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее – отдел экономики и прогнозирования) на согласование.

 Обязательным условием согласования проекта решения отделом экономики и прогнозирования является положительное заключение отдела экономики и прогнозирования об эффективности использования средств бюджета МО «Ленский муниципальный район», направляемых на капитальные вложения, по каждому объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества, включенному в проект решения, выданное по результатам проверки, проводимой в случаях и порядке, установленных администрацией МО «Ленский муниципальный район».

 В случае отрицательного заключения об эффективности использования средств бюджета МО «Ленский муниципальный район», направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального строительства, включенного в проект решения, или объекта недвижимого имущества, включенного в проект решения, такой объект капитального строительства или объект недвижимого имущества подлежит исключению из проекта решения.

 7. Отдел экономики и прогнозирования рассматривает проект решения в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.

 8. Проект решения, согласованный с отделом экономики и прогнозирования, направляется главным распорядителем на согласование в финансовый отдел Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее – финансовый отдел).

 9. Финансовый отдел в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта решения рассматривает его.

 В случае отрицательного заключения финансового отдела, проект решения подлежит доработке в соответствии с указаниями, содержащимися в заключении.

 10. Согласованный с отделом экономики и прогнозирования и финансовым отделом проект решения направляется главным распорядителем Главе МО «Ленский муниципальный район» для его принятия.

 11. Решение принимается в форме постановления Администрации МО «Ленский муниципальный район».

 12. При составлении проекта бюджета МО «Ленский муниципальный район» на очередной финансовый год и плановый период подготовка и принятие решения, внесение изменений в действующее решение осуществляются в сроки, установленные графиком разработки прогноза социально-экономического развития МО «Ленский муниципальный район» на очередной финансовый год и плановый период, проекта бюджета МО «Ленский муниципальный район»на очередной финансовый год и плановый период.

 13. В текущем финансовом году при наличии оснований и источников финансового обеспечения в действующее решение могут вноситься изменения, а также приниматься новое решение.

 Внесение изменений в действующее решение и принятие нового решения осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами