**АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 12 сентября 2018 года № 549-н

с. Яренск

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район»**

(в ред. постановлений Администрации МО «Ленский муниципальный район»

от 27.11.2019 № 732-н, от 14.11.2022 № 719-н)

В соответствии с постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 30.04.2014 № 283-н «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Ленский муниципальный район», руководствуясь Уставом МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – газете «Маяк» и разместить на Интернет-сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по вопросам экономики и инфраструктурного развития Н.Н. Кочанова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава МО «Ленский муниципальный район» А.Г. Торков

Утверждена

постановлением Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от 12 сентября 2018 года № 549-н

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности**

**в МО «Ленский муниципальный район»**

(в ред. постановлений Администрации МО «Ленский муниципальный район»

от 04.02.2019 № 62-н, от 15.02.2019 № 104-н, от 06.05.2019 № 292-н,

от 30.05.2019 № 341-н, от 24.06.2019 № 391-н, от 05.11.2019 № 679-н,

от 27.11.2019 № 732-н, от 30.12.2019 № 811-н, от 24.01.2020 № 33-н,

от 19.03.2020 № 147-н, от 16.06.2020 № 340-н, от 14.07.2020 № 386-н,

от 13.11.2020 № 652-н, от 01.02.2021 № 42-н, от 03.03.2021 № 125-н,

от 18.05.2021 № 312-н, от 05.08.2021 № 462-н, от 13.10.2021 № 610-н,

от 09.11.2021 № 704-н, от 28.12.2021 № 882-н, от 26.05.2022 № 283-н,

от 04.07.2022 № 363-н, от 15.07.2022 № 402-н, от 05.10.2022 № 573-н,

от 14.11.2022 № 719-н, от 29.12.2022 № 844-н, от 10.03.2023 № 121-н)

Паспорт

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

в МО «Ленский муниципальный район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р; постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 04.06.2018 № 342 «Об утверждении перечня муниципальных программ, разрабатываемых в 2018 году» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее – отдел ПС, ЖК и СХ) |
| Цель Программы | * снижение загрязнения окружающей среды твердыми коммунальными отходами; * предупреждение и сокращение образования твердых коммунальных отходов; * повышение качества питьевой воды для населения Ленского района. |
| Задачи Программы | Задача № 1 - создание условий для развития экологически безопасной инфраструктуры в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами;  Задача № 2 - повышение качества питьевой воды посредством реконструкции сетей водоснабжения, строительства водозаборных и водоочистных станций. |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | * охват населения регулярной системой очистки до 90%; * доля ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов до 83%; * выполнение плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры – 100%; * доля населения Ленского района, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения – 100 %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 - 2024 годы  Программа реализуется в один этап. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма № 1 «Обеспечение экологической безопасности в Ленском районе»;  Подпрограмма № 2 «Чистая вода». |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Формирование ответственного отношения в обществе к защите окружающей среде. 2. Ведение реестра производственных мощностей в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 3. Содействие внедрению системы сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения. 4. Проведение обследований объектов размещения твердых коммунальных отходов действующих и после завершения их эксплуатации. 5. Проведение лабораторных исследований качества воды водозаборных сооружений и устройств нецентрализованного водоснабжения. 6. Проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. 7. Реконструкция сетей водоснабжения с. Яренск. 8. Установка и подключение блочно-модульной водоочистной станции с. Козьмино. 9. Строительство водозабора станции водоочистки с. Яренск. |
| Соисполнители Программы | Отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район», отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования – 329413,1 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 158126,9 тыс. рублей, областной бюджет – 38327,3 тыс. рублей, средства бюджета МО «Ленский муниципальный район» – 14509,5 тыс. рублей, средства бюджета поселений – 469,4 тыс. рублей, внебюджетные средства – 117980,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы | Реализация мероприятий муниципальной программы способствует сохранению благоприятной окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на территории Ленского муниципального района, а также обеспечит и достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:   * увеличение процента охвата населения регулярной системой очистки до 90%; * увеличение доли ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов до 83%; * выполнение плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры – 100%; * увеличение доли населения Ленского района, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения до 100 %. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется отделом производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации МО «Ленский муниципальный район» |

**I. Содержание проблемы, обоснование необходимости**

**ее решения программными методами**

Обеспечение населения чистой питьевой водой, а также создание эффективного функционирования систем водоснабжения является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Ленского района. Для достижения поставленной цели в рамках программы необходимо решить задачу по повышению качества питьевой воды посредством реконструкции сетей водоснабжения, строительства водозаборных и водоочистных станций на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район». Выполнение поставленной задачи создаст условия для повышения качества, доступности коммунальных услуг, предоставляемых населению района, обеспечивающих комфортные условия проживания.

Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды на территории МО «Ленский муниципальный район» являются одним из основных направлений деятельности Администрации МО «Ленский муниципальный район» (далее – Администрация). Мероприятия, направленные на реализацию конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также улучшение здоровья и качества жизни населения Ленского района, осуществляются в соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации.

Высокий уровень жизни и здоровья населения района могут быть обеспечены только при условии восстановления и поддержания благоприятного состояния окружающей среды и сохранения биологического разнообразия.

Наиболее острыми и социально значимыми для Ленского района остаются следующие экологические проблемы:

1) несовершенство инфраструктуры в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО).

2) экологический ущерб от несанкционированного размещения ТКО и объектов размещения после завершения их эксплуатации.

3) невысокая экологическая культура населения района.

4) качество питьевой воды не соответствует установленным санитарным нормам и правилам.

Настоящая программа разработана с учётом направлений государственной политики в области обеспечения населения качественной питьевой водой, определённых:

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600   
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- государственной программой Российской Федерации   
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710;

- федеральной целевой программой «Чистая вода», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2010 № 1092;

- водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р.

**II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы**

**2.1. Подпрограмма № 1**

**«Обеспечение экологической безопасности в Ленском районе»**

***2.1.1. Паспорт***

***подпрограммы № 1***

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

в МО «Ленский муниципальный район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение экологической безопасности в Ленском районе» (далее – подпрограмма). |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел ПС, ЖК и СХ |
| Соисполнители подпрограммы | отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район», отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| Участники подпрограммы | муниципальные образования поселений |
| Цель подпрограммы | - снижение загрязнения окружающей среды твердыми коммунальными отходами;  - предупреждение и сокращение образования твердых коммунальных отходов. |
| Задачи подпрограммы | Задача № 1 – обеспечение экологической безопасности снижение загрязнения окружающей среды;  Задача № 2 – повышение уровня экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения к окружающей среде. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы  подпрограмма реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 18345,4 тыс. рублей, в т.ч., областной бюджет – 8430,2 тыс. рублей, средства бюджета МО «Ленский муниципальный район» – 9445,8 тыс. рублей, средства бюджета поселений – 469,4 тыс. рублей. |

***2.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1,***

***описание основных проблем***

Высокий уровень жизни и здоровья населения района могут быть обеспечены только при условии восстановления и поддержания благоприятного состояния окружающей среды и сохранения биологического разнообразия. Наиболее острыми и социально значимыми для Ленского района остаются следующие экологические проблемы:

1) Несовершенство инфраструктуры в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО).

Территории населенных пунктов района подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.

На территории района отсутствуют объекты для размещения ТКО, которые внесены в государственный реестр объектов размещения отходов (далее – ГРОРО), места накопления ТКО не определены.

В населенных пунктах применяется бестарная система сбора ТКО по заявкам населения или по утвержденному графику. Регулярной системой очистки охвачено около 20 % населения района в населенных пунктах с. Яренск и п. Урдома. Из отдаленных населенных пунктов вывоз ТКО осуществляется местным населением самостоятельно, что провоцирует появление несанкционированного размещения ТКО.

В населенных пунктах отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО и площадки для сбора крупногабаритных отходов.

Проблемным остается вопрос транспортировки ТКО из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов в МО «Сафроновское», МО «Козьминское» и МО «Сойгинское». Существующий парк техники для транспортировки коммунальных отходов имеет большой процент износа, более 8 лет.

Остро стоит вопрос сбора, вывоза, утилизации ртутьсодержащих отходов (далее – РСО) от населения. Население предпочитает выбрасывать отходы РСО в мусор, чем платить за их утилизацию. В районе имеется только 1 организация, которая имеет лицензию на транспортировку отработанных ртутьсодержащих отходов.

2) Экологический ущерб от несанкционированного размещения ТКО и объектов размещения после завершения их эксплуатации.

Остается нерешенной проблема бесхозных свалок, объектов размещения ТКО после завершения их эксплуатации и формирование мест несанкционированного размещения ТКО.

Требуется рекультивация несанкционированных свалок в с. Ирта, п. Очея и п. Запань-Яреньга. У свалок отсутствуют эксплуатирующие организации.

Зачастую несанкционированные места размещения ТКО появляется в лесополосе, что затрудняет их выявление и ликвидацию. По представленным сведениям, за 2017 год было ликвидировано 5 несанкционированных мест размещения отходов. За 1 полугодие 2018 года было ликвидировано 16 мест несанкционированного размещения отходов.

Последствиями несанкционированного размещения ТКО являются загрязнение земель, грунтовых вод, деградация почв и природных экосистем, разрушение традиционных местообитаний растений и животных, формирование новых техногенных образований.

3) Невысокая экологическая культура населения района.

Большая часть населения района к природе и природным ресурсам относится потребительски. В настоящее время населенные пункты, прибрежные полосы водоемов и близлежащих лесов находятся в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии.

Решение проблем в сфере обращения с ТКО существенно зависят от объема инвестиций в развитие индустрии утилизации отходов, формирования финансовых инструментов ликвидации прошлого экологического ущерба. Организация постоянно действующей системы мероприятий муниципального уровня, объединяющей усилия муниципальных образований и других субъектов экологического просвещения во взаимосвязанный комплекс, будет способствовать: для специалистов – повышению образовательного уровня, профессиональных навыков, использованию получаемой информации для принятия наиболее эффективных управленческих решений; для населения – возможность оценить ситуацию и выработать правильную поведенческую стратегию; для учащихся – формированию экологически ориентированного мировоззрения, изучению природы, привитию бережного отношения к окружающей среде.

***2.1.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 1***

Реализация мероприятий осуществляется Администрацией, органами местного самоуправления муниципальных образований поселений, организациями, осуществляющие деятельность на территории МО «Ленский муниципальный район». Предусмотрено целевое финансирование мероприятий подпрограммы № 1. Исполнители обеспечивают реализацию мероприятий подпрограммы № 1, рациональное и целевое использование финансовых средств. Финансирование осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правительством Архангельской области, Собрания депутатов МО «Ленский муниципальный район», Администрации.

Реализация подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей подпрограммных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и задач подпрограммы № 1.

Реализацию мероприятия пункта 1.1 перечня мероприятий подпрограммы № 1 осуществляют совместно отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации. Для проведения кадастровых работ заключается договор в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – № 44-ФЗ).

Реализацию мероприятий пунктов 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1 перечня мероприятий подпрограммы № 1 осуществляет отдел производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации МО «Ленский муниципальный район».

Реализация мероприятия пункта 1.5 перечня мероприятий подпрограммы № 1 осуществляется путем заключения договора со специализированной организацией в соответствии с Федеральным законом   
№ 44-ФЗ.

В рамках реализации мероприятия пункта 2.2 перечня мероприятий подпрограммы № 1 планируется изготовление информационных материалов для населения.

Реализацию мероприятий пункта 2.3 перечня мероприятий подпрограммы № 1 осуществляют совместно Администрация, администрации муниципальных образований района, организации, осуществляющие свою деятельность на территории района, согласно утвержденному плану.

**2.2. Подпрограмма № 2**

**«Чистая вода»**

***2.2.1. Паспорт***

***подпрограммы № 2***

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

в МО «Ленский муниципальный район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Чистая вода» (далее – подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел ПС, ЖК и СХ |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел строительства, архитектуры и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» |
| Участники подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | - повышение качества питьевой воды для населения Ленского района |
| Задачи подпрограммы | Задача № 1 – повышение качества питьевой воды посредством реконструкции сетей водоснабжения, строительства водозаборных и водоочистных станций. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы  подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 311067,7 тыс. рублей, в т.ч., федеральный бюджет – 158126,9 тыс. рублей, областной бюджет – 29897,1 тыс. рублей, средства бюджета МО «Ленский муниципальный район» – 5063,7 тыс. рублей, внебюджетные средства – 117980,0 тыс. рублей. |

***2.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2,***

***описание основных проблем***

На территории Ленского района эксплуатируются 4 централизованных систем водоснабжения (далее – ЦСВ), в том числе ЦСВ в с. Яренск,   
ЦСВ в с. Козьмино и на территории пгт. Урдома две ЦСВ. По итогам проведенной инвентаризации протяженность водопроводных сетей составляет 64,7 км. Эксплуатируются 2 водоочистные станции,   
3 водонапорные башни, 8 артезианских скважин. В последние годы из-за недофинансирования в сфере водопроводного хозяйства происходит опережающий износ существующих систем водоснабжения. 40,2 км существующих водопроводных сетей имеют износ 100 процентов. Износ станции водоочистки с. Яренск составляет 100 процентов. В настоящее время коммунальная инфраструктура Ленского района требует проведения серьезных мероприятий по ее реконструкции и модернизации. Изношенность объектов водоснабжения составляет 100 процентов. В связи с этим увеличивается аварийность на объектах жизнеобеспечения, что ставит под угрозу стабильное водоснабжение жителей района и надежное водоотведение в соответствии с установленными санитарными нормами.

Водопроводное хозяйство Ленского района характеризуют:

* высокий уровень износа основных производственных фондов (очистных сооружений водоснабжения – 100 процентов, водопроводных насосных станций – 80 процента, водопроводных сетей – 75 процентов);
* высокие потери воды при транспортировке (40 процентов – водопроводные сети с. Яренск);
* высокая энергоемкость применяемых технологий по очистке и транспортировке воды;
* низкая доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения (55 процентов).

По данным Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области   
на 1 января 2018 года качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения обеспечено только население пгт. Урдома – 2590 человек. Находящиеся в эксплуатации водоочистные сооружения построены   
в с. Козьмино в 1976 году, в с. Яренск в 1968 году прошлого столетия по существующим на тот момент традиционным технологиям. В настоящее время данные сооружения не в состоянии обеспечить очитку воды в соответствии с санитарными требованиями. Кроме того, на объектах водоснабжения отсутствуют сооружения очистки питьевой воды, что требует проведение серьезных мероприятий по их реконструкции и модернизации.   
В рамках реализации подпрограммы в период 2019 - 2024 годов предусмотрено выполнение мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения.

***2.2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2***

Реализация подпрограммы № 2 представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителя программных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и задач подпрограммы.

Реализацию мероприятий подпрограммы № 2 осуществляет   
отдел ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район» совместно с отделом архитектуры, строительства и капитальных ремонтов Администрации МО «Ленский муниципальный район» в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Реализация мероприятий пунктов 1.1, 1.3, 1.5 перечня мероприятий подпрограммы № 2 осуществляется на основе заключения договора со специализированной организацией в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Реализация мероприятий пунктов 1.2, 1.4, 1.6 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется на основе соглашений, заключаемых ежегодно в установленном порядке исполнителем программы с Министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

При реализации подпрограммы № 2 может быть осуществлено корректирование перечисленных программных мероприятий.

**III. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,**

**целевые индикаторы и показатели.**

Целью настоящей Программы является снижение загрязнения окружающей среды ТКО, предупреждение и сокращение образования ТКО, повышение качества питьевой воды. Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1. Создание условий для развития экологически безопасной инфраструктуры в отрасли обращения с ТКО;
2. Повышение качества питьевой воды посредством реконструкции сетей водоснабжения, строительства водозаборных и водоочистных станций.

Программа разработана во взаимосвязи с региональной программой в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Архангельской области, утвержденной постановлением правительства Архангельской области от 12.12.2017 № 556-пп, региональной программой Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)», утвержденной постановлением правительства Архангельской области от 30.07.2019 № 403-пп.

Срок реализации Программы: 2019 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями достижения указанной цели являются:

1) Охват населения регулярной системой очистки.

2) Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО.

3) Выполнение плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры.

4) Доля населения Ленского района, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей и индикаторов | Значения базовых показателей и индикаторов подпрограмм 2018 год | Значения оценочных показателей и индикаторов подпрограмм 2019 год | Значение прогнозных показателей и индикаторов подпрограммы | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Программа**  **«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности**  **в МО «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | |
| Задача № 1 - создание условий для развития экологически безопасной инфраструктуры в отрасли обращения с ТКО | | | | | | | | |
| Охват населения регулярной системой очистки, %. | 20 | 50 | 50 | 65 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| Задача № 2 - повышение качества питьевой воды посредством реконструкции сетей водоснабжения, строительства водозаборных и водоочистных станций. | | | | | | | | |
| Доля населения Ленского района, обеспеченного качест-венной питьевой водой из централизо-ванных систем водоснабжения, % | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 90 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма № 1**  **«Обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район»** | | | | | | | | |
| Задача № 1 - обеспечение экологической безопасности и снижение загрязнения окружающей среды. | | | | | | | | |
| Доля ликвидирован-ных мест несанкцио-нированного размеще-ния ТКО к общему количеству выявлен-ных мест несанкцио-нированного размеще-ния ТКО, %. | 20 | 20 | 21 | 67 | 78 | 83 | 83 | 83 |
| Задача № 2 - повышение уровня экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения к окружающей среде | | | | | | | | |
| Выполнение плана мероприятий по эко-логическому образо-ванию, просвещению и формированию эко-логической культуры, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма № 2 «Чистая вода»** | | | | | | | | |
| Задача № 1 - повышение качества питьевой воды посредством реконструкции сетей водоснабжения, строительства водозаборных и водоочистных станций. | | | | | | | | |
| Доля населения Ленского района, обеспеченного качест-венной питьевой водой из централизо-ванных систем водоснабжения, % | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 90 | 100 | 100 |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей Программы | Порядок расчета | Источники информации |
| 1. Охват населения регулярной системой очистки (%) | Соотношение численности населения района, охваченного регулярной системой очистки  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к общей численности населения района х 100 % | Фактические данные рассчиты-ваются на основании отчетов, предоставляемых в отдел ПС, ЖК и СХ организациями, осуществляющими деятель-ность в области обращения с ТКО, и статистические данные о численности населения района по состоянию на начало года. |
| 2. Доля ликвидированных мест несанкционированного разме-щения ТКО к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО (%) | Соотношение количества ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО в отчетном периоде х 100 %. | Фактические данные рассчиты-ваются на основании отчетов, предоставляемых в отдел ПС, ЖК и СХ администрациями муниципальных поселений района. |
| 3. Выполнение плана меро-приятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры (%) | Отношение фактического выполнения запланированных мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к утвержденных планом х 100 %. | Фактические данные рассчиты-ваются на основании отчетов, предоставляемых в отдел ПС, ЖК и СХ организациями района.  Общее количество мероприятий принимается по ежегодно утверждаемому плану проведения мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в январе-феврале текущего года. |
| 4. Доля населения Ленского района, обеспеченного качест-венной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения (%) | Соотношение населения Ленского района, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к численности населения Ленского района, обеспеченного питьевой водой из централизованных систем водоснабжения х 100 % | Данные отдела ПС, ЖК и СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район», данные администраций поселений Ленского района |

**IV. Перечень программных мероприятий муниципальной программы** **"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район»**

Для достижения цели – снижения загрязнения окружающей среды ТКО, предупреждения и сокращения образования ТКО на территории Ленского муниципального района в Программе предусмотрены мероприятия по выполнению поставленных задач:

1. Создание условий для развития экологически безопасной инфраструктуры в отрасли обращения с ТКО.

Предусмотрены мероприятия:

- разработка сметной документации с получением заключения о достоверности сметной стоимости по созданию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов на территории МО «Ленский муниципальный район». Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов на территории МО «Ленский муниципальный район». Результат – развитие экологически безопасной инфраструктуры обращения с ТКО;

- ведение реестра производственных мощностей в области обращения с отходами в рамках Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Результат – создание единого информационного пространства в области обращения с ТКО, базы данных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами с целью проведения мониторинга их состояния;

- содействие внедрению системы сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения.   
Результат – организация утилизации опасных отходов.

1. Обеспечение экологической безопасности и снижение загрязнения окружающей среды.

Предусмотрены мероприятия:

- проведение обследований объектов размещения ТКО действующих и после завершения их эксплуатации. Результат – своевременная выработка и реализация мер, способствующих снижению негативного воздействия на окружающую среду от объектов ТКО.

- проведение лабораторных исследований качества воды водозаборных сооружений и устройств нецентрализованного водоснабжения. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации «Проект организации зон санитарной охраны водозаборных скважин, расположенных в п. Сойга и п. Литвино Ленского района Архангельской области. Результат – повышение качества питьевой воды в общественных   
29 колодцах и 3 скважинах, находящихся на балансе МО «Ленский муниципальный район».

- проведение обследований территорий в целях выявления несанкционированного размещения отходов. Результат – не реже 2 раз в год.

1. Повышение уровня экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения к окружающей среде.

Предусмотрены мероприятия:

- организация информирования населения по вопросам экологической направленности в средствах массовой информации. Результат – формирование ответственного отношения к окружающей среде, размещение в СМИ не менее 2 статей в год.

- изготовление рекламной продукции экологической направленности (кроме СМИ). Результат – изготовление и распространение информационных буклетов, листовок.

- проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий ежегодно. Результат – привлечение населения к участию в эколого-практических и эколого-просветительских мероприятиях, а также повышение активности организаций и граждан в реализации эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

**V. Механизм реализации Программы**

Исключен постановлением Администрации МО «Ленский муниципальный район»

от 27.11.2019 № 732-н

**V. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансирования Программы составляет 329413,1   
тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 158126,9 тыс. рублей, областной бюджет – 38327,3 тыс. рублей, средства бюджета   
МО «Ленский муниципальный район» – 14509,5 тыс. рублей,   
средства бюджета поселений – 469,4 тыс. рублей, внебюджетные средства – 117980,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета МО «Ленский муниципальный район» носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета МО «Ленский муниципальный район» на очередной финансовый год исходя из возможностей бюджета МО «Ленский муниципальный район».

Распределение объемов финансирования Программы

по источникам, направлениям расходования средств и годам

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Объем финансиро-вания, всего | в том числе | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего по Программе | 329413,1 | 18622,7 | 107384,8 | 158924,7 | 36641,0 | 4536,6 | 3303,3 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 158126,9 | - | - | 154892,9 | 0 | 0 | 3234,0 |
| областной бюджет | 38327,3 | 1891,2 | 3665,1 | 1820,0 | 30885,0 | 0 | 66,0 |
| бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 14509,5 | 451,5 | 1550,3 | 2211,8 | 5756,0 | 4536,6 | 3,3 |
| бюджеты поселений | 469,4 | 100,0 | 369,4 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | 117980,0 | 16180,0 | 101800,0 | - | - | - | - |
| Капитальные вложения, всего | 291658,9 | - | 101800,0 | 157310,1 | 29245,5 | - | 3303,3 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 158126,9 | - | - | 154892,9 | 0 | - | 3234,0 |
| областной бюджет | 28510,6 | - | - | 1831,2 | 26613,4 | - | 66,0 |
| бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 3221,4 | - | - | 586,0 | 2632,1 | - | 3,3 |
| бюджеты поселений | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | 101800,0 | - | 101800,0 | - | - | - | - |
| Подпрограмма № 1 | 18345,4 | 2442,7 | 5584,8 | 1875,8 | 4895,5 | 3546,6 | - |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | - |
| областной бюджет | 8430,2 | 1891,2 | 3665,1 | - | 2873,9 | - | - |
| бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 9445,8 | 451,5 | 1550,3 | 1875,8 | 2021,6 | 3546,6 | - |
| бюджеты поселений | 469,4 | 100,0 | 369,4 | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 | 311067,7 | 16180,0 | 101800,0 | 157048,9 | 31745,5 | 990,0 | 3303,3 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 158126,9 | - | - | 154892,9 | - | - | 3234,0 |
| областной бюджет | 29897,1 | - | - | 1820,0 | 28011,1 | - | 66,0 |
| бюджет МО «Ленский муниципальный район» | 5063,7 | - | - | 336,0 | 3734,4 | 990,0 | 3,3 |
| бюджеты поселений | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | 117980,0 | 16180,0 | 101800,0 | - | - | - | - |

**VI. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы к 2024 году предполагает достижение следующих результатов:

- увеличение доли ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО до 83%;

- выполнение плана мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры – 100%;

- увеличение доли населения Ленского района, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения до 100 %.

Экономический эффект Программы будет заключаться в предотвращении экологически опасных ситуаций и минимизации затрат на их ликвидацию.

Основной социальный эффект Программы будет состоять в сохранении и улучшении экологических условий проживания на территории Ленского района. Экологическая эффективность природоохранных мероприятий будет выражена в ликвидации накопленных ТКО, сокращении негативного воздействия на окружающую среду, также необходимо учитывать предотвращенный экономический ущерб, снижение экологических издержек будущих поколений. Кроме того, для экологических мероприятий характерна "запаздывающая" эффективность, когда результаты от того или иного мероприятия появятся только через несколько лет.

**VII. Организация управления Программой**

**и контроль за ходом ее реализации**

Контроль за исполнением Программы осуществляется отделом производственной сферы, жилищно-коммунального и сельского хозяйства Администрации МО «Ленский муниципальный район».

Администрация организует размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации информацию о ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий и других материалов.

Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и носит постоянный характер.

Разработчик Программы, ежеквартально, но не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (кроме отчета за четвертый квартал), составляет отчеты о реализации программы и эффективности использования финансовых средств; ежегодно, до 20 января – отчеты о выполнении Программы за год. Отчет должен содержать:

- аналитическую записку о ходе и результатах реализации Программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий Программы;

- данные о целевом использовании и фактических объемах средств, направленных на реализацию Программы, с указанием источников финансирования и их соответствия запланированным объемам финансирования;

- оценку эффективности результатов реализации Программы.

Приложение

к муниципальной программе

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

в МО «Ленский муниципальный район»

(в редакции постановления

Администрации МО «Ленский муниципальный район»

от 10 марта 2023 года № 121-н)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в МО «Ленский муниципальный район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель (исполнитель) | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма № 1**  **«Обеспечение экологической безопасности в Ленском районе»** | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 - обеспечение экологической безопасности и снижение загрязнения окружающей среды | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка сметной документации с получением заключения о достоверности сметной стоимости по созданию мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов на территории МО «Ленский муниципальный район» (далее - Площадки).  Корректировка сметной документации с получением заключения о достоверности сметной стоимости по созданию Площадок.  Создание Площадок.  Содержание Площадок.  Приобретение (поставка) контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов.  Организация мероприятий по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (пластик, стекло, бумага и картон). | Администрация МО «Ленский муниципальный район, муниципальные образования поселений, отдел ПС, ЖК и СХ | Всего, | 14761,7 | 2399,5 | 5416,9 | 1472,0 | 4326,9 | 1146,4 | - | Развитие экологически безопасной инфраструктуры обращения с ТКО. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 8430,2 | 1891,2 | 3665,1 | - | 2873,9 | - | - |
| муниципальный бюджет | 5862,1 | 408,3 | 1382,4 | 1472,0 | 1453,0 | 1146,4 | - |
| бюджеты поселений | 469,4 | 100,0 | 369,4 | - | - | - | - |
| 1.2. Ведение реестра произ-водственных мощностей в области обращения с твердыми коммунальными отходами. | Администрация МО «Ленский муниципальный район, отдел ПС, ЖК и СХ | Без финансирования | - | - | - | - | - | - | - | Создание единого информационного пространства в области обращения с ТКО, базы данных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами с целью проведения мониторинга их состояния. |
| 1.3. Содействие внедрению системы сбора ртутьсодер-жащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел ПС, ЖК и СХ | Всего, | - | - | - | - | - | **-** | **-** | Организация утилизации опасных отходов. |
| в том числе: | - | - | - | - | - | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | **-** | **-** |
| муниципальный бюджет | - | - | - | - | - | **-** | **-** |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Проведение обследова-ний объектов размещения твердых коммунальных отходов, действующих и после завершения их эксплуатации. | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел ПС, ЖК и СХ | Всего, | - | - | - | - | - | **-** | **-** | Своевременная выработка и реализация мер, способствующих снижению негативного воздействия на окружающую среду от объектов размещения ТКО. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | **-** | **-** |
| муниципальный бюджет | - | - | - | - | - | **-** | **-** |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 1.5. Проведение лаборатор-ных исследований качества воды водозаборных соору-жений и устройств нецентра-лизованного водоснабжения.  Благоустройство территории водопроводных сооружений.  Проведение лабораторных исследований воды поверхностного источника водозаборных сооружений. | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел ПС, ЖК и СХ | Всего, | 2006,3 | 38,2 | 162,0 | 392,5 | 418,0 | 995,6 | **-** | Повышение качества питьевой воды |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | **-** | **-** |
| муниципальный бюджет | 2006,3 | 38,2 | 162,0 | 392,5 | 418,0 | 995,6 | **-** |
| бюджеты поселений | - | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 1.6. Проведение обследова-ний территорий в целях выявления несанкциониро-ванного размещения отхо-дов, ликвидация свалок. | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел ПС, ЖК и СХ | Всего, | 1532,1 | - | - | - | 139,3 | 1392,8 | - | Не реже 2 раз в год. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| муниципальный бюджет | 1532,1 | - | - | - | 139,3 | 1392,8 | - |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по задаче № 1 |  | Всего, | 18300,1 | 2437,7 | 5578,9 | 1864,5 | 4884,2 | 3534,8 | **-** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 8430,2 | 1891,2 | 3665,1 | - | 2873,9 | **-** | **-** |
| муниципальный бюджет | 9400,5 | 446,5 | 1544,4 | 1864,5 | 2010,3 | 3534,8 | **-** |
| бюджеты поселений | 469,4 | 100,0 | 369,4 |  | - | **-** | **-** |
| Задача № 2 - повышение уровня экологического образования, просвещения и формирование экологической культуры населения к окружающей среде. | | | | | | | | | | |
| 2.1. Организация информи-рования населения по вопросам экологической направленности в средствах массовой информации. | Администрация МО «Ленский муниципальный район».  Управляющие компании | Всего, | 0,0 | - | - | 0,0 | - | **-** | **-** | Формирование ответственного отношения граждан к окружающей среде, размещение в СМИ не менее 2 статей в год. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | **-** | **-** |
| муниципальный бюджет | 0,0 | - | - | 0,0 | - | **-** | **-** |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | **-** | **-** |
| 2.2. Изготовление рекламной продукции экологической направленности (кроме СМИ). | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел ПС, ЖК и СХ | Всего, | 0,0 | - | - | 0,0 | - | **-** | **-** | Изготовление и распространение информационных буклетов, листовок. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | **-** |  |
| муниципальный бюджет | 0,0 | - | - | 0,0 | - | **-** |  |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | **-** |  |
| 2.3. Проведение эколого-практических и эколого-просветительских меропри-ятий ежегодно | - Администрация МО «Ленский муниципальный район»;  - администрации муниципальных образований района;  - организации, осуществляющие свою деятельность на территории района. | Всего | 45,3 | 5,0 | 5,9 | 11,3 | 11,3 | 11,8 | **-** | Привлечение населения к участию в эколого-практических и эколого-просветительских мероприятиях, а также повышение активности организаций и граждан в реализации эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - |  | - | **-** | **-** |
| муниципальный бюджет | 45,3 | 5,0 | 5,9 | 11,3 | 11,3 | 11,8 | **-** |
| внебюджетные средства | - | - | - |  | - | **-** | **-** |
| Итого по задаче № 2 |  | Всего | 45,3 | 5,0 | 5,9 | 11,3 | 11,3 | 11,8 | **-** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | **-** |
| муниципальный бюджет | 45,3 | 5,0 | 5,9 | 11,3 | 11,3 | 11,8 | **-** |
| бюджеты поселений | - | - | - | - | - | **-** | **-** |
| Всего по подпрограмме № 1 | | Всего | 18345,4 | 2442,7 | 5584,8 | 1875,8 | 4895,5 | 3546,6 | **-** |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 8430,2 | 1891,2 | 3665,1 | - | 2873,9 | - | **-** |
| муниципальный бюджет | 9445,8 | 451,5 | 1550,3 | 1875,8 | 2021,6 | 3546,6 | **-** |
| бюджеты поселений | 469,4 | 100,0 | 369,4 | - | - | **-** | **-** |
| **Подпрограмма № 2 «Чистая вода»** | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 - повышение качества питьевой воды посредством реконструкции сетей водоснабжения, строительства водозаборных и водоочистных станций. | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации на установку и подключение блочно-модульной водо-очистной станции с. Козьмино | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | Всего | 4501,1 | - | - | 2001,1 | 2500,0 | **-** | **-** | Разработка ПСД на строительство блочно-модульной водоочистной станции с. Козьмино. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | - | - | - | - | **-** | **-** |
| областной бюджет | 3217,7 | - | - | 1820,0 | 1397,7 | **-** | **-** |
| муниципальный бюджет | 1283,4 | - | - | 181,1 | 1102,3 | **-** | **-** |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 1.2. Установка и подключение блочно-модульной водоочистной станции с. Козьмино | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | Всего | 3303,3 | - | - | - |  | - | 3303,3 | Повышение доли населения обеспеченного качественной питьевой водой. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3234,0 | - | - | - | - | - | 3234,0 |
| областной бюджет | 66,0 | - | - | - | - | - | 66,0 |
| муниципальный бюджет | 3,3 | - | - | - |  |  | 3,3 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | Всего | 0,0 | - | - | 0,0 |  | - | **-** | Разработка ПСД на строительство водозабора, станции водоочистки с. Яренск. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  | - | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - |  | - | **-** |
| муниципальный бюджет | 0,0 | - | - | 0,0 |  | - | **-** |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 1.4. Строительство водозабо-ра, станции водоочистки с. Яренск | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | Всего | 29245,5 | - | - | - | 29245,5 | - | **-** | Повышение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | **-** |
| областной бюджет | 26613,4 | - | - | - | 26613,4 | - | **-** |
| муниципальный бюджет | 2632,1 | - | - | - | 2632,1 | - | **-** |
| внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | **-** |
| 1.5. Разработка проектно-сметной документации реконструкции сетей водоснабжения с. Яренск | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | Всего | 16180,0 | 16180,0 | - | - | - | - | **-** | Разработка ПСД реконструкции сетей водоснабжения с. Яренск. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | **-** |
| муниципальный бюджет | - | - | - | - | - | - | **-** |
| внебюджетные средства | 16180,0 | 16180,0 | - | - | - | - | **-** |
| 1.6. Реконструкция, строи-тельство сетей водоснаб-жения с. Яренск | Администрация МО «Ленский муниципальный район», отдел архитектуры, строительства и капитальных ремонтов | Всего | 257837,8 | - | 101800,0 | 155047,8 | - | 990,0 | **-** | Повышение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой, снижение потерь воды при транспортировке, процента вторичного загрязнения воды в сетях. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 154892,9 | - | - | 154892,9 | - | - | **-** |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | **-** |
| муниципальный бюджет | 1144,9 | - | - | 154,9 | - | 990,0 | **-** |
| внебюджетные средства | 101800,0 | - | 101800,0 | - | - | - | **-** |
| Всего по подпрограмме № 2 | | Всего | 311067,7 | 16180,0 | 101800,0 | 157048,9 | 31745,5 | 990,0 | 3303,3 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 158126,9 | - | - | 154892,9 | - | - | 3234,0 |
| областной бюджет | 29897,1 | - | - | 1820,0 | 28011,1 | - | 66,0 |
| муниципальный бюджет | 5063,7 | - | - | 336,0 | 3734,4 | 990,0 | 3,3 |
| внебюджетные средства | 117980,0 | 16180,0 | 101800,0 | - | - | - | **-** |
| **Всего по программе** | | Всего | 329413,1 | 18622,7 | 107384,8 | 158924,7 | 36641,0 | 4536,6 | 3303,3 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 158126,9 | - | - | 154892,9 | - | - | 3234,0 |
| областной бюджет | 38327,3 | 1891,2 | 3665,1 | 1820,0 | 30885,0 | - | 66,0 |
| муниципальный бюджет | 14509,5 | 451,5 | 1550,3 | 2211,8 | 5756,0 | 4536,6 | 3,3 |
| бюджеты поселений | 469,4 | 100,0 | 369,4 | - | - | **-** | **-** |
| внебюджетные средства | 117980,0 | 16180,0 | 101800,0 | - | - | **-** | **-** |