П Л А Н

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО «Ленский муниципальный район»

2018 год

| № п/п | Место- положение | Наименование объектов, сооружений или вида работ | Планы, программы, иные документы, предусматривающие создание объектов, сооружений или вида работ | Ответственный исполнитель (организация) | Источник финансирова ния (федераль-ный, областной, местный бюджет, внебюджетные средства, заемные средства) | Лимит финансирования (тыс. руб.) | Срок завершения строительства, проектирования (план) | Текущее состояние | Требуемые мощности потребления энергетических ресурсов | Цель предоставления информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1 | Ленский район | Строительство автомобильной дороги Заболотье – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково | Государственная программа Архангельскойобласти «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | ГКУ Архангель-ской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Федераль-ный бюджет | 406 993,50 | 2020 г. | не реализу-ется | - | Для обновления информации |
| 2 | Ленский район МО «Урдом-ское» | Проектирование и реконструкция (строительство) мостового перехода через реку «Медвежка» на автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на 22 км автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья» | Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | МО «Ленский муниципаль-ный район» | Областной бюджет, муници-пальный бюджет | Не определен | Разработ-ка проекта в 2019 году | Не реализует-ся | - | Для обновления информации |
| 3 | Ленский район МО «Урдом-ское | Проектирование и реконструкция (строительство) мостового перехода через реку «Быстрая» на автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на 22 км автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья» | Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | МО «Ленский муниципаль-ный район» | Областной бюджет, муници-пальный бюджет | Не определен | Разработ-ка проекта в 2019 году | Не реализует-ся | нет | Для обновления информации |
| 4 | Ленский район МО «Урдом-ское | Проектирование и реконструкция (строительство) мостового перехода через реку «Нижняя Ель» на автодороге «Подъездная автодорога от примыкания на 22 км автодороги «Урдома-Витюнино» к п.Лупья» | Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | МО «Ленский муниципаль-ный район» | Областной бюджет, муници-пальный бюджет | Не определен | Разработ-ка проекта в 2019 году | Не реализует-ся | нет | Для обновления информации |
| II. Объекты инженерной инфраструктуры |
| 1. | Ленский район п.Урдо-ма | Реконструкция - газопроводы распределительные | Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 годы)» | ОАО «Газпром газораспределение Архангельск» | Внебюджетные средства | 3216,84 | 2015-2017 годы | Проектирование, строительство | - | Для обновления информации |
| 2. | Ленский район МО «Сафроновское», д.Сафроновка | Строительство газопровода распределительного д.Сафроновка | Инвестиционная программа «Газификация Архангельской области на 2015-2018 годы», финансируемая за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпролм газораспределение Архангельск» | ОАО «Газпром газораспреде-ление Архангельск» | Внебюджетные средства | 3183,9 | 2017-2018 | Пройдена госэкспер-тиза ПСД | - | Для обновления информации |
| 3. | Ленский район с.Яренск | Реконструкция линейного объекта: «Водопровод с.Яренск Ленского района Архангельской области» | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» | Администра-ция МО «Ленский муниципальный район» | Федераль-ный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | Не определен | 2018-2020 годы | Разрабатывается проектно-сметная документация | До 15 кВт | Для обновления информации |
| 4. | Ленский район с.Яренск | Реконструкция канализационных очистных сооружений и сетей | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» | Администра-ция МО «Ленский муниципальный район» | Федераль-ный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | Не определен | 2017-2020 годы | Не реализу-ется | - | Для обновления информации |
| 5. | Ленский район п.Урдо-ма | Реконструкция канализационных очистных сооружений и сетей | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» | Администра-ция МО «Урдомское» | Федераль-ный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | Не определен | 2018-2020 годы | Не реализу-ется | - | Для обновления информации |
| 6. | Ленский район МО «Козьминское» с.Козьми-но | Реконструкция канализационных очистных сооружений и сетей | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» | Администра-ция МО «Ленский муниципальный район» | областной бюджет, местный бюджет | Не определен | 2018-2020 годы | Не реализу-ется | - | Для обновления информации |
| 7. | Ленский район МО «Козьминское» с.Лена | Проектирование и строительство котельной и тепловых сетей в с.Лена | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Козьминское» Ленского района до 2032 года», Схема территориального планирования МО «Ленский муниципальный район» | Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | Не определен | 2019-2021 годы | Не реализует-ся | - | Для обновления информации |
| 8. | Ленский район, с.Яренск | Капитальный ремонт водопроводных сетей | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2014-2020 годы» | Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | Областной бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства | 21000,0 | 2017-2018 | Имеется экспертиза смет | - | Для обновления информации |
| III. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| IV. Объекты социальной инфраструктуры |
| 1 | Ленский район пос. Урдома, пер.Паламыш-ский | Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | Министерство образования и науки АО, министерство строительства и архитектуры АО, Администра-ция МО «Ленский муниципаль-ный район» | Областной бюджет, местный бюджет | 187 000,0 (в ценах 2015 года) | 2018-2019 годы | Проводит-ся госэкспер-тиза ПСД | Электричес-тво – 130 кВт; Тепло – 0,297 Гкал/ч | Для обновления информации |
| 2 | Ленский район , с.Яренск | Строительство начальной школы на 320 мест в с.Яренск | Муниципальная программа «Развитие образования Ленского муниципального района на 2015-2018 годы» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, Администрация МО «Ленский муниципаль-ный район» | Федераль-ный, областной, местный бюджет | 353800,0 | Привязка типового проекта, строительство 2018-2021г. | Оформление земельного участка | Электричество - 250 кВт, тепло - 0,5 Гкал/ч | Для обновления информации |
| 3. | Ленский район, с.Яренск | Строительство плоскостного сооружения, мини футбольное поле с искусственным покрытием | МП «Развитие физической культуры, спорта, туризма, повышение эффективности реализации молодежной и семейной политикив МО «Ленский муниципальный район» (2017-2019 годы) | Администра-ция МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, местный бюджет | 2500,0 | 2019-2020 годы | Земельный участок отведен | Электричес-тво - до 15 кВт | Для обновления информации |
| 4 | Ленский район, п.Урдома, ул.Молодежная | Разработка проекта, привязка, строительство объекта Урдомская больница ГБУЗ АО «Яренская центральная районная больница» на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохране-ния Архангельской области | Областной бюджет | Не определен | Не определен | Сформировано медикотехническое задание на разработку ПСД |  | Для включе-ния в план |
| 5 | Ленский район, с.Лена | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Лена» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохране-ния Архангельской области | Областной бюджет | 4000,0 | Не определен | ПСД прошла госэкспертизу |  | Для включе-ния в план |
| V. Объекты инновационной инфраструктуры |
| VI. Инвестиционные объекты |

_____________